RESUMEN DE AVANCE
PIPELINE DE DATOS END-TO-END

Escenario B: Retail y Comercio Electrónico

Microsoft Azure | Python | Azure SQL | Data Factory | ADLS Gen2 | Databricks | Delta Lake

JUAN DANILO YARCE ALVAREZ
INGENIERO DE SISTEMAS

DATAKNOW
PRUEBA TECNICA

| Datos | Valor |
| --- | --- |
| Escenario | Retail y Comercio Electrónico |
| Plataforma | Microsoft Azure |
| Grupo de recursos | RETAIL_COMERCIO_ELECTRONICO |
| Base de datos | databasecomercio |
| Cuenta ADLS Gen2 | mantenimientos |

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto implementa un pipeline moderno de ingeniería de datos para el escenario RetailMax. La solución utiliza una arquitectura Medallion con capas Bronze, Silver y Gold. Hasta el momento se completó la preparación local en Python, la generación y carga de datos sintéticos en Azure SQL Database, la creación de la infraestructura principal en Azure, la ingesta de las siete tablas hacia Bronze mediante Azure Data Factory y el desarrollo del procesamiento Silver en Azure Databricks con PySpark y Delta Lake.

Azure SQL Database
        ↓
Azure Data Factory
        ↓
ADLS Gen2 - Bronze (Parquet)
        ↓
Azure Databricks + PySpark
        ↓
Silver (Delta Lake) + Errors + Quality

# 2. Escenario y requisitos del documento

## 2.1 Escenario seleccionado

Se seleccionó el Escenario B: Retail y Comercio Electrónico. RetailMax requiere mejorar la visibilidad de inventarios, ventas, clientes y devoluciones, y disponer de datos confiables para analítica ejecutiva.

Identificar referencias con riesgo de quiebre en los próximos siete días.

Calcular RFM para miembros del programa de fidelización y segmentarlos.

Analizar conversión, ventas y ticket promedio por canal y categoría.

Analizar devoluciones por motivo, proveedor, categoría y canal.

Consolidar ventas diarias por país, tienda, canal y categoría.

## 2.2 Tablas y volúmenes mínimos

| Tablas | Volumen mínimo | Rol |
| --- | --- | --- |
| MSTR_PROVEEDORES | 800 | Maestra de proveedores |
| MSTR_ARTICULOS | 5.000 | Maestra de productos |
| MSTR_TIENDAS | 150 | Maestra de tiendas |
| CRM_MIEMBROS | 50.000 | Clientes fidelizados |
| TRANS_VENTAS | 1.000.000 | Ventas |
| INV_STOCK_DIARIO | 750.000 | Inventario diario |
| POST_DEVOLUCIONES | 50.000 | Devoluciones |
| TOTAL | 1.855.950 | Registros mínimos |

## 2.3 Requisitos transversales

Datos sintéticos reproducibles mediante semilla fija y parámetros centralizados.

Al menos doce meses de histórico, nulos controlados y tres anomalías intencionales.

Datos en al menos dos formatos entre CSV, JSON y Parquet.

Arquitectura Bronze, Silver y Gold sin saltos entre capas.

Idempotencia, manejo de errores, pruebas de calidad y reportes de ejecución.

Orquestación programada, reintentos, alertas y monitoreo.

Principio de mínimo privilegio, gestión de secretos y catálogo de datos.

# 3. Trabajo realizado, en orden cronológico

## 3.1 Preparación local en Python

Se creó la carpeta local del proyecto Retail y Comercio Electrónico.

Se creó el entorno virtual .venv_sql para aislar dependencias.

Se instalaron pandas, numpy, Faker, pyarrow y pyodbc.

Se diagnosticó una incompatibilidad con mssql-python y mssql-python-odbc.

Se adoptó pyodbc con Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server.

Se verificó que el entorno virtual y las librerías funcionaran correctamente.

py -3.12 -m venv .venv_sql
.\.venv_sql\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install pandas numpy faker pyarrow pyodbc

## 3.2 Generación de datos sintéticos

Se prepararon datos para las siete tablas del escenario Retail.

Se definieron los volúmenes mínimos exigidos por el documento.

Se produjeron archivos CSV y se contempló o produjo salida Parquet.

Se introdujeron anomalías controladas para validar la capa Silver.

Se conservaron relaciones entre proveedores, artículos, tiendas, miembros, ventas, inventario y devoluciones.

| Anomalía probada | Tratamiento Silver |
| --- | --- |
| Fecha de venta fuera del período | Registro enviado a Errors |
| Cantidad vendida menor o igual a cero | Registro enviado a Errors |
| Descuento superior al valor bruto | Registro enviado a Errors |
| Stock inconsistente | Regla de inventario |
| Referencia a identificador inexistente | Validación referencial |

## 3.3 Conexión de Python con Azure SQL

Se creó el script probar_conexion_sql.py.

La contraseña se solicitó con getpass y no quedó almacenada en el código.

Se usó cifrado en tránsito con Encrypt=yes y TrustServerCertificate=no.

Se habilitó la IP cliente en el firewall del servidor SQL.

Se comprobó la conexión con databasecomercio.

Servidor: sql-retail-data.database.windows.net
Base: databasecomercio
Puerto: 1433
Driver: ODBC Driver 18 for SQL Server

## 3.4 Carga a Azure SQL Database

Se preparó el script cargar_csv_azure_sql.py.

La carga utilizó lectura por lotes para controlar memoria.

Se usó fast_executemany para acelerar inserciones.

Se realizó tratamiento de fechas y valores nulos.

Se respetó un orden de carga compatible con las dependencias referenciales.

1. MSTR_PROVEEDORES
2. MSTR_ARTICULOS
3. MSTR_TIENDAS
4. CRM_MIEMBROS
5. TRANS_VENTAS
6. INV_STOCK_DIARIO
7. POST_DEVOLUCIONES

# 4. Infraestructura creada en Azure

| Recurso | Nombre | Uso | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Resource Group | RETAIL_COMERCIO_ELECTRONICO | Agrupa la solución | Creado |
| SQL Server | sql-retail-data | Servidor relacional | Creado |
| SQL Database | databasecomercio | Fuente de datos | Creada |
| Storage Account | mantenimientos | ADLS Gen2 | Creada |
| Data Factory | retail-comercio | Ingesta y orquestación | Creada |
| Databricks Workspace | dbw-retail-comercio | Procesamiento PySpark | Activo |
| Access Connector | dbw-retail-comercio | Identidad de Databricks | Creado |

## 4.1 Contenedores de ADLS Gen2

| Contenedor | Propósito |
| --- | --- |
| bronze | Datos crudos en Parquet |
| silver | Datos limpios y conformados en Delta |
| gold | Modelo analítico, pendiente |
| errors | Registros rechazados con motivo |
| quality | Reportes de calidad |

## 4.2 Seguridad implementada

La identidad administrada de Data Factory recibió Storage Blob Data Contributor.

El Access Connector de Databricks recibió Storage Blob Data Contributor.

Se creó la credencial cred_adls_retail en Unity Catalog.

Se crearon ubicaciones externas para Bronze, Silver, Errors, Quality y Gold.

Se validaron lectura, listado, escritura, eliminación, existencia de ruta y espacio de nombres jerárquico.

# 5. Capa Bronze

Azure Data Factory copia las siete tablas desde Azure SQL Database hacia ADLS Gen2 en formato Parquet. Las actividades se ejecutan de manera independiente y agregan metadatos de auditoría.

| Actividad | Origen | Destino |
| --- | --- | --- |
| CP_MSTR_PROVEEDORES_BRONZE | dbo.MSTR_PROVEEDORES | bronze/mstr_proveedores |
| CP_MSTR_ARTICULOS_BRONZE | dbo.MSTR_ARTICULOS | bronze/mstr_articulos |
| CP_MSTR_TIENDAS_BRONZE | dbo.MSTR_TIENDAS | bronze/mstr_tiendas |
| CP_CRM_MIEMBROS_BRONZE | dbo.CRM_MIEMBROS | bronze/crm_miembros |
| CP_TRANS_VENTAS_BRONZE | dbo.TRANS_VENTAS | bronze/trans_ventas |
| CP_INV_STOCK_DIARIO_BRONZE | dbo.INV_STOCK_DIARIO | bronze/inv_stock_diario |
| CP_POST_DEVOLUCIONES_BRONZE | dbo.POST_DEVOLUCIONES | bronze/post_devoluciones |

## 5.1 Metadatos de auditoría

ingestion_timestamp
source_system
batch_id

## 5.2 Validaciones realizadas

Se comprobó la existencia de las siete carpetas en Bronze.

Se validó TRANS_VENTAS con 1.000.000 de registros desde Databricks.

Se verificó acceso seguro a ADLS Gen2 desde Data Factory y Databricks.

Se validaron los servicios vinculados de Azure SQL y ADLS Gen2.

# 6. Azure Databricks y capa Silver

## 6.1 Configuración de Databricks

| Configuración | Valor |
| --- | --- |
| Workspace | dbw-retail-comercio |
| Región | France Central |
| Plan | Premium |
| Tipo | Hybrid |
| Notebook | NB_02_SILVER_TRANSFORM |
| Lenguaje | Python / PySpark |
| Cómputo | Serverless |

France Central fue utilizada porque la suscripción Azure for Students restringió regiones y Spain Central no estaba disponible para el servicio Databricks en la configuración utilizada.

## 6.2 Ubicaciones externas

| Nombre | Ruta |
| --- | --- |
| ext_bronze_retail | abfss://bronze@mantenimientos.dfs.core.windows.net/ |
| ext_silver_retail | abfss://silver@mantenimientos.dfs.core.windows.net/ |
| ext_errors_retail | abfss://errors@mantenimientos.dfs.core.windows.net/ |
| ext_quality_retail | abfss://quality@mantenimientos.dfs.core.windows.net/ |
| ext_gold_retail | abfss://gold@mantenimientos.dfs.core.windows.net/ |

## 6.3 Patrón general de Silver

Leer Parquet desde Bronze.

Convertir tipos y estandarizar textos.

Tratar valores nulos de acuerdo con la criticidad del campo.

Eliminar duplicados por la llave principal.

Validar reglas de calidad e integridad referencial.

Separar datos válidos e inválidos.

Guardar válidos en Silver en formato Delta Lake.

Guardar rechazados en Errors con motivo y fecha.

Guardar un reporte por tabla en Quality.

# 7. Transformaciones Silver implementadas

| Tabla | Validaciones principales | Salida |
| --- | --- | --- |
| MSTR_PROVEEDORES | Identificador, razón social, reposición, calidad, activo | Silver / Errors / Quality |
| MSTR_ARTICULOS | Precio, peso, fecha, activo y proveedor existente | Silver / Errors / Quality |
| MSTR_TIENDAS | Nombre, tipo, ubicación, área, fecha, activo | Silver / Errors / Quality |
| CRM_MIEMBROS | Fecha de registro, ciudad, estado y última compra | Silver / Errors / Quality |
| TRANS_VENTAS | Tipos, hora, cantidad, precio, descuento y período | Silver / Errors / Quality |
| INV_STOCK_DIARIO | Stocks, límites, artículo y tienda existentes | Silver / Errors / Quality |
| POST_DEVOLUCIONES | Venta origen, artículo, tienda, cantidad y reembolso | Silver / Errors / Quality |

## 7.1 Resultado ejemplo de TRANS_VENTAS

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Registros Bronze | 1.000.000 |
| Registros deduplicados | 1.000.000 |
| Duplicados eliminados | 0 |
| Descuento superior al valor bruto | 34.237 |
| Fecha fuera del período | 5 |
| Cantidad no positiva | 5 |
| Total rechazados | 34.247 |
| Válidos estimados | 965.753 |
| Conformidad aproximada | 96,58 % |

La columna hra_trans se normalizó desde un timestamp técnico con fecha 1970-01-01 al formato HH:mm:ss. Se documentó que descuento_aplicado se interpreta como un valor monetario.

## 7.2 Estructura de errores

source_table
error_type
error_description
rejected_timestamp

## 7.3 Estructura de reportes Quality

table_name
bronze_records
deduplicated_records
silver_records
rejected_records
duplicate_records
conformity_percentage
rejection_percentage
execution_timestamp

# 8. Archivos y artefactos creados

## 8.1 Scripts Python

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| probar_conexion_sql.py | Prueba segura de conexión a Azure SQL |
| cargar_csv_azure_sql.py | Carga por lotes de CSV a Azure SQL |
| generar_datos_retail.py | Nombre recomendado para el generador; confirmar nombre real |
| requirements.txt | Dependencias reproducibles; pendiente de cerrar |
| config_retail.yaml | Parámetros de generación; pendiente de confirmar |

## 8.2 Archivos de datos

Siete archivos CSV: uno por tabla fuente.

Siete archivos Parquet equivalentes o contemplados.

Archivos Parquet Bronze escritos por Azure Data Factory.

Tablas Delta Silver con carpeta _delta_log.

Tablas Delta de errores y reportes de calidad.

## 8.3 Artefactos de Azure Data Factory

Siete datasets SQL.

Siete datasets Parquet.

Siete actividades Copy Data.

Dos servicios vinculados: AzureSqlretail y AzureDataretail.

Pipeline Bronze con las siete entidades.

## 8.4 Artefactos de Databricks

Notebook NB_02_SILVER_TRANSFORM.

Credencial cred_adls_retail.

Cinco ubicaciones externas.

Tablas Delta en Silver, Errors y Quality.

# 9. Estado actual por fase

| Fase | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 - Datos y SQL | Avanzada | Generación, conexión y carga desarrolladas; falta cerrar evidencias y configuración reproducible. |
| Fase 2 - Infraestructura | Parcial | Recursos principales creados por portal; falta IaC, Key Vault, Log Analytics y Action Group. |
| Fase 3 - Bronze | Avanzada | Siete tablas en Parquet; falta incremental, partición por fecha y log técnico consolidado. |
| Fase 3 - Silver | Avanzada | Notebook y reglas preparadas; falta confirmar ejecución final de cada tabla y consolidado Quality. |

# 10. Checklist de cierre

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| Escenario Retail documentado | Pendiente en README |
| Python y dependencias | Completado |
| Generación reproducible | Por confirmar |
| Azure SQL con siete tablas | Completado |
| Bronze con siete tablas | Completado |
| Silver con siete tablas | En proceso de cierre |
| Errors y Quality | Implementados |